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                                                                                                            АО”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»
                                                                              Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на период 19.06.-23.06.2017г.
	  №
п/п
	
Наименование выводимого из работы оборудования
	   
           Вид  работ
	      Ввод в ремонт и вывод из ремонта
	
  Примечание

	
	
	
	     Дата
	     Время  
     начала           
	   Время
окончания
	

	1
	
ВЛ 10 кВ ф. Западный :ТП №22; 23; 17; 30;36;16;25;15;8;14;33;29 п. Вожега
	 
ремонт ЛРНД 10 -400  опора 12; 12а.
	
20.06.2017;

	
10ч.00 мин.

	
11ч.40мин

	Отключение: ул.Октябрьская от д.73   по д. 59 ; ул. Гончарная; Новинки; Мелиораторов; Манехино; Радужный;

	2
	ТП 12 РУ-0,4кВ ф. «Связи» п.Вожега
	Монтаж узла учета на ВЛ-0.4кВ (магазин Продукты)

	19.06.2017;



	09ч.30 мин.


	12ч.00мин


	Отключение: ул.Связи. д8;6. 


	3
	ТП №23 
	Капитальный ремонт ТП
	19.06.2017;
21.06.2017;
23.06.2017;

	10ч.00 мин
10ч.00 мин
10ч.00 мин
	12ч.00мин
12ч.00мин
12ч.00мин

	Отключение: ул.Новинки



