График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)
АО «Вологодская областная энергетическая компания»
на период с 11.09.2017 г. по 17.09.2017 г. по г. Вологде
	№
п/п
	Наименование выводимого
из работы оборудования
	Вид работ
	Населенный пункт, адрес
потребителей
	Период отключения электроэнергии
	Примечание

	
	
	
	
	Дата
	Время
отключения
	Время
включения
	

	1
	ТП-97 РУ-0,4 кВ Ф-1
	Текущий ремонт
	улица Пугачева 40-в
	11.09.2017
	09:00
	11:00
	

	2
	ЛЭП №38 (РП12 Ф-16)
	Капитальный ремонт
	улица Элеваторная 19
	11.09.2017
	09:00
	16:00
	

	3
	ТП-202 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ
	Текущий ремонт
	набережная 6 Армии 47
улица Некрасова 1, 2, 3, 4, 6, 10
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 71, 71-а
	11.09.2017
	13:00
	16:00
	

	4
	ТП-350 РУ-0,4 кВ 
	Текущий ремонт
	улица Гиляровского 16, 18-а, 20, 20-а, 31
улица К.Маркса 44, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67
улица Некрасова 59, 61
	12.09.2017
	09:00
	10:00
	

	5
	ТП-698 РУ-0,4 кВ 
	Капитальный ремонт
	улица Возрождения 50-а
улица Костромская 7, 9
улица Новгородская 4, 4-а, 4-б, 4-в
	12.09.2017
	13:00
	16:00
	

	6
	ТП-264 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в
	Капитальный ремонт
	улица Ольховая 15/43, 17, 19, 19-б, 21, 23, 24, 25, 25-а, 28, 29, 30, 31, 32, 34
улица Полярная 20
улица Самойло 45, 47, 50, 52, 54
	13.09.2017
	09:00
	16:00
	

	7
	ТП-698 РУ-0,4 кВ 
	Капитальный ремонт
	улица Возрождения 50-а
улица Костромская 7, 9
улица Новгородская 4, 4-а, 4-б, 4-в
	13.09.2017
	13:00
	16:00
	

	8
	ТП-324 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в
	Капитальный ремонт
	переулок Заболотный 46
улица К.Маркса 58, 60, 64, 64-а, 66, 77, 79, 81, 83
улица Некрасова 80
улица Полярная 126, 128
улица Солнечная 15
	14.09.2017
	09:00
	16:00
	

	9
	ТП-425 РУ-0,4 кВ сек.Т2
	Текущий ремонт
	улица Народная 64
улица Панкратова 68
улица Преображенского 45, 47, 49, 53-а
улица Щетинина 64-а, 64-б
	14.09.2017
	13:00
	16:00
	

	10
	ТП-825 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ 
	Текущий ремонт
	переулок Кольцевой 19, 26, 28, 30
улица Панкратова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 76, 78
улица Южакова 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72
	15.09.2017
	09:00
	11:00
	

	11
	ТП-324 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в
	Капитальный ремонт
	переулок Заболотный 46
улица К.Маркса 58, 60, 64, 64-а, 66, 77, 79, 81, 83
улица Некрасова 80
улица Полярная 126, 128
улица Солнечная 15
	15.09.2017
	09:00
	15:00
	


Тел.: 27-68-64, 27-13-10

