График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)

АО «Вологодская областная энергетическая компания»

на период с 02.10.2017 г. по 06.10.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения |  |
| 1 | ТП-37 РУ-10кВ | Замена ВНР-10з 2шт. | Вологодская обл. п. Вожега ул. Спортивная. | 02.10.2017 | 09ч.00мин. | 13ч.00мин. |  |
| 2 | ВЛ-10кВ ф. Западный оп.№85, Л.Р№34 | Ремонт РЛНД-10/400 | Вологодская обл. п. Вожега ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, Связи, Транспортная, Садовая, 40 лет Победы, Новинки, Молодёжная, Ветеранов. | 04.10.2017 | 09ч.00мин. | 10ч.00мин. |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |