АО”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на период 17.07.-23.07.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | ВЛ 10 кВ ф. База Явенгское сельское поселение | Правка опоры №167 | 18.07.2017; | 10ч.00 мин. | 12ч.00мин | Администрация сельского поселения Явенгское МБУ "КСК "Явенгское" Вожегодская ЦБС МБУК Вожега - Лес ЗАО Противопожарная служба КУ ПБ ВО Явенгский детский сад МБДОУ Ул. Первомайская, Заречная, Транспортная, Зелёная, Советская. |
| 2 | ТП 46 п.Кадниковский ТП 48 п.Кадниковский ТП 49 п.Кадниковский | Текущий ремонт трансформатора Текущий ремонт трансформатора Текущий ремонт трансформатора | 17.07.2017; 17.07.2017; 17.07.2017; | 10ч.00 мин. 11ч.30мин 14ч.00 мин. | 11ч.00мин 12ч.30мин 15ч.00 мин. | Производство ЗАО «Вожега-Лес». |
| 3 |  |  |  |  |  |  |