АО”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в период с 22-26.05.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | п. Вожега ф.Западный КТП №8 10/0,4 кВ | Замена КТП | 23.05.2017; | 9ч.00 мин. | 17ч.00мин | Отключение: ТП-№8 «Манехино» частный сектор ул. Ветеранов, Юбилейная, Артемьева. |
| 2 | ВЛ 10 кВ оп. 55 ф Западный п. Вожега (отпайка на ТП 23) | Работы по замене откоса на опоре | 22.05.2017; | 9ч.30 мин. | 12ч.00мин. | Отключение:улица «Новинки» (д.№1г- многоквартирный; остальные: двух квартирные и частный сектор) |