График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)
[bookmark: _GoBack]АО «Вологодская областная энергетическая компания» г. Сокол
на период с 15.08.2017 г. по 18.08.2017 г.

	№
п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Вид работ
	Населенный пункт, адрес  потребителей
	Период отключения электроэнергии
	Примечание

	
	
	
	
	Дата
	Время отключения
	Время включения
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-29
	Кап.ремонт
	5-я Глушицкая; 2-я Глушицкая 23, 25; Сельская 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 30, 32
	15,16.08.2017
	09:00
	16:00
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-29
	Кап.ремонт
	ул.Сельская 18-28 (четн.), маг. ЧП Шутова, гаражи; 2-я Глушицкая 22; 4-я Глушицкая 13, 14, 15, 16; магазин ЧП Шутова
	17.08.2017
	09:00
	16:00
	

	3
	ВЛ-0,4 кВ Л-4 с ТП-57
	Кап.ремонт
	Каляева 5,7,9,11,13; Горького 10,11,13,14,15,17,18,19,20,21: м-н Керосинка; м-н Цветы
	18.08.2017
	09:00
	16:00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



