График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)

АО «Вологодская областная энергетическая компания»

на период с 11.12.2017 г. по 28.12.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения |  |
| 1 | ТП-142-12 Ф-«Посёлок 1» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Горный Ручей | с 11.12.по 19.12.17 | 09:30 | 16:00 |  |
| 2 | ТП-142-12 Ф-«Посёлок 2» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Горный Ручей | с 20.12 по 28.12.2017 | 09:30 | 16:00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |