График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)

АО «Вологодская областная энергетическая компания»

на период с 11.10.2017 г. по 27.10.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения |  |
| 1 | ТП-1-36 Ф-«Агрохимия» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра ул. Свободы д. № 56,58,60 ., ул. Аверина д. №55,57 | с 11.10 по 13.10.17 | 08:30 | 16:30 |  |
| 2 | ТП-1-17 Ф-«Свободы» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра ул. Пролетарская от д. № 18 до д № 40., ул Труда от д. 25 до д. № 41., ул. Гоголя от д. № 15 до д. 25., ул. Аверина от д.№ 25 до д. № 53., ул. Свободы от д. № 25 до д. № 56 | с 16.10 по 26.10.2017 | 08:30 | 16:30 |  |
| 3 | ТП-1-36 Ф-«Аверина» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра ул. Аверина от д. 52 до д. № 52 | с 23 по 27.10.2017 | 08:30 | 16:30 |  |