График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)

МУП «Грязовецкие Электросети»

на период с 26.07.2017 г. по 18.08.2017 г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения |  |
| 1 | КТП-56 ф. «Дачи» | Монтаж провода | г.Грязовец ул.Комеловой дачные участки | 26.07.2017 | 09.00 | 15.00 |  |
| 2 | ТП-21 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Ремонтные работы ТП | г.Грязовец ул.Беляева, ул.Ленина | 07.08.2017 | 09.00 | 12.00 |  |
| 3 | ТП-17 ф. «Дома» | Замена провода | г.Грязовец ул.Ленина 168, 170, 172 | 18.08.2017 | 09.00 | 16.00 |  |